# Plán vývoje (Roadmapa MVP: Rodiče v péči v. 1.2)

## 🟢 Měsíc 1: Jádro, Bezpečnost a Magic Entry

Cíl: Uživatel se registruje a okamžitě zažije úlevu díky digitalizaci léků a dokumentů přes fotoaparát.

- Týden 1: Základy a Security-by-Design

  - Registrace, Login, šifrování databáze (GDPR).

  - Vytvoření profilu rodiče.

  - Výběr a integrace OCR engine (API).

- Týden 2: Magic Onboarding (Základní kámen)

  - Modul pro focení/nahrávání receptů, krabiček léků a lékařských zpráv.

  - Logika pro (semi)automatické vytěžení názvů léků a diagnóz.

  - SOS Tlačítko (červený mód) s offline dostupností dat.

- Týden 3: Úkoly a Nástěnka

  - Vytvoření dashboardu.

  - Zadávání úkolů a termínů (automaticky generovaných z nahraných dat).

- Týden 4: Interní Alfa testování

  - Klíčový test: Jak přesně a rychle funguje „Magic“ vstup dat na reálných lékařských zprávách?

## 🟡 Měsíc 2: Obsah a Rodinná spolupráce

Cíl: Propojení dat s legislativním průvodcem a zapojení rodiny.

- Týden 5: Nárokový průvodce (Claim Guide)

  - Katalog situací a šablony návodů (PnP, ZTP atd.).

  - Úkol PO: Napsat 5 prioritních návodů včetně „Insider tipů“.

- Týden 6: Rodinný tým a Demokratizace dat

  - Logika pozvánek a rolí (Garant vs. Plátce vs. Člen).

  - Implementace „Anti-hostage“ exportu dat pro všechny pečující.

- Týden 7: Propojení Průvodce a Auditní logy

  - Status tracker dávek na Nástěnce.

  - Záznam historie přístupů k citlivým datům (kdo viděl RČ/Dokument).

- Týden 8: Právní balíček a Vizualizace

  - Generátor PDF plných mocí.

  - Vizuální doladění (obrázky v průvodci, barevné kódy kalendáře).

## 🔴 Měsíc 3: Monetizace a Kontinuita

Cíl: Nastavení plateb, multipacků a zajištění krizového provozu.

- Týden 9: Refine Magic Onboarding

  - Vyladění OCR na základě zpětné vazby z Alfy.

  - Vstupní dotazník („Wow onboarding“) generující úkoly na míru.

- Týden 10: Platební brána a Multipack logika

  - Integrace Stripe (Tarify: Standard, Duo -40 %, Family -50 %).

- Týden 11: Režim Mrazák a Nástupnictví

  - Logika zamykání editačních funkcí a Insider tipů.

  - Implementace „Záchranné brzdy“ (notifikace rodině při selhání platby zakladatele).

- Týden 12: Uzavřená Beta a Launch

  - Testování konverzních bodů u reálných uživatelů.

  - Veřejné spuštění.

## Shrnutí toho, co v MVP záměrně NENÍ

- Synchronizace s externími kalendáři (Google/Apple).

- Automatické odesílání formulářů na úřady.

- Nahrávání fotek a PDFek (dokumenty). -> Nově: Nahrávání a OCR je jádrem MVP.

- Plná automatizace OCR pro ručně psané lékařské poznámky (v MVP se zaměříme na tištěné texty).