# Plán vývoje (Roadmapa): Rodiče v péči – Fáze 2 (v. 2.2 – FINÁLNÍ)

## 🟢 Měsíc 4: Lékové bezpečí a Senior Mode

Cíl: Uzavření krizové smyčky mezi seniorem a pečujícím.

- T13: Push infrastruktura & Eskalační logika

  - Implementace Firebase Cloud Messaging (FCM).

  - Vývoj logiky eskalace: Pokud senior nepotvrdí podání do 30 min, systém pošle prioritní push rodině.

- T14: Senior Mode UI & Párování

  - Vývoj zjednodušeného rozhraní pro seniora (vysoký kontrast, obří ovládací prvky).

  - Implementace párovacího workflow přes 6místný kód.

- T15: Týdenní reporty a Dashboard

  - Tvorba týdenní compliance mřížky pro rodinu.

  - Sjednocení Notifikačního centra a Inboxu v aplikaci.

- T16: Interní Alfa testování (Senior-Child Loop)

  - Validace doručitelnosti eskalací a srozumitelnosti Senior Mode.

## 🟡 Měsíc 5: Kalendářní soukromí a Mapa nároků

Cíl: Bezpečné propojení digitálních životů a navigace v systému.

- T17: Kalendářní integrace & Selective Sync

  - Google/Apple OAuth integrace.

  - Vývoj „Privacy Toggles“: Možnost manuálně zvolit, které soukromé události se propíší do rodinného kalendáře.

- T18: Průvodci ZTP/P a Invalidní důchod

  - Příprava interaktivního obsahu a právní verifikace.

- T19: Průvodce Mobilita a Smart Test nároků

  - Implementace diagnostického dotazníku generujícího „Mapu nároků“.

  - Propojení výsledků testu s konkrétními průvodci.

- T20: UX testování a Právní revize

  - Testování srozumitelnosti návodů u cílové skupiny 45+.

## 🔴 Měsíc 6: Advanced OCR, Chat a Analytika

Cíl: Automatizace vstupu a rodinná exekuce.

- T21: Advanced OCR Engine pro eRecepty

  - Napojení na NRZIS API a eIdentitu.

  - Vývoj modulu pro hromadné vytěžování dat z tištěných a digitálních průvodek léků.

  - Automatické nahrávání vytěžených léků do lékového asistenta k potvrzení.

- T22: Kontextový rodinný chat

  - Implementace chatových vláken přímo v detailu úkolů, dokumentů a léků.

  - Systém @zmínek s push notifikací.

- T23: Komplexní Reporting & Anti-hostage Export

  - Generování měsíčních PDF reportů pro odborné konzultace.

  - Implementace funkce pro kompletní export dat (ZIP/PDF) pro každého Pečujícího.

- T24: Release a Stabilizace

  - Regresní testy F1 + F2. Performance audit.

  - Public Launch Fáze 2.

## Co v F2 záměrně NENÍ

- Integrace na státní registry (eIdentita/NRZIS).

- Automatické odesílání formulářů na úřady (pouze generování PDF).

- Nativní mobilní aplikace (aplikace zůstává ve formě PWA).